«Утверждаю»

Директор ИО РАН

дгн А.В. Соков

________________________

«_____»____________2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МОРСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 2019 Г.

В ЭКСПЕДИЦИИ 49-ГО РЕЙСА НИС «АКАДЕМИК СЕРГЕЙ ВАВИЛОВ»

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

(29 августа – 7 сентября 2019 г.)

Начальник экспедиции								В.В. Сивков

Москва 2019

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ МОРСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ,

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ И

НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ (29 АВГУСТА – 07 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА)

1. Правовое обоснование научной деятельности:

Разрешение Минобрнауки России на проведение морских научных исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации № ДН-09-58/5 от 16 января 2019 г., а также согласования на внесение изменений в указанное разрешение № МН-9.8/1021 от 25.06.2019 г. и № МН-9.8/1226 от 20.08.2019 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 г. №341 «Об особенностях пересечения российскими и иностранными судами государственной границы РФ на море».

Приказы ИО РАН: № 282»к» от 24.07.2019 г. «О проведении 49 рейса НИС “Академик Сергей Вавилов”», № 325 «к» от 15.08.2019 г. «О внесении изменений в приказ 282К от 24.07.2019 г. о проведении 49 рейса НИС “Академик Сергей Вавилов”, № 344 «к» от 28.08.2019 г. «О внесении изменений в приказ № 325 «к» от 15.08.2019 г. о проведении 49 рейса НИС “Академик Сергей Вавилов”.

2. Организация, проводившая научные экспедиции:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН)

Адрес: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект, 36

Телефон: (495) 124-61-49

Телефакс: (495) 124-59-83

E-mail: fleet@ocean.ru

3. Другие участвовавшие российские организации:

3.1 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (БФУ им. И. Канта)

Адрес: 236041, г. Калининград, ул. Александра Невского, 14

Телефон: (4012) 59-55-95

E-mail: post@kantiana.ru

4. Иностранные участники экспедиции:

4.1 Министерство окружающей среды Польши.

Адреc: 00-922 Warsaw, Wawelska Str. 52/54

Телефон: +48 22 36-92-449

Факс: +48 22 36-92-460

E-mail: DGK@mos.gov.pl

5. Судно, на котором проводились исследования:

П/С «Академик Сергей Вавилов» ИО РАН; порт приписки г. Калининград.

6. Основные задачи экспедиции, район исследований:

Основные задачи:

– получение новых геолого-геофизических данных в ключевых районах Балтийского моря для палеогеографических реконструкций;

– оценка темпов развития гипоксии в глубинных водах юго-восточной части Балтийского моря;

– сбор данных для атласа российского сектора Юго-Восточной Балтики;

– выявление и идентификация техногенных объектов на морском дне;

Район исследований: российский сектор юго-восточной части Балтийского моря. Работы проводились на океанологических станциях и геоакустических полигонах и галсах. Координаты станций и геоакустических полигонов и галсов приведены в таблицах (табл. 1-4).

Таблица 1 – Координаты станций

| № ст. АСВ | Координаты |
| --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 49001 | 54°51.9760' | 19°19.9500' |
| 49002 | 55°05.8900' | 19°13.4330' |
| 49003 | 55°05.887' | 19°13.418' |
| 49004 | 55°07.829' | 19°12.414' |
| 49005 | 55°11.597' | 19°10.511' |
| 49006 | 55°20.258' | 19°05.814' |
| 49018 | 55°40.1006' | 19°24.6812' |
| 49019 | 55°35.1279' | 19°09.9343' |
| 49020 | 55°43.6440' | 19°37.2531' |
| 49021 | 55°36.6890' | 19°55.0170' |
| 49022 | 55°30.7139' | 20°07.9530' |
| 49023 | 55°28.1930' | 20°20.9580' |
| 49024 | 55°23.5170' | 20°34.0760' |

Таблица 2 – Координаты краевых точек геоакустических полигонов

| Номер полигона | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- |
|  | гр. | мин. | гр. | мин. |
| 1 | 54 | 36.89 | 19 | 24.87 |
|  | 54 | 40.48 | 19 | 19.65 |
|  | 54 | 40.96 | 19 | 29.40 |
|  | 54 | 45.73 | 19 | 22.40 |
| 2 | 55 | 40.449 | 19 | 47.136 |
|  | 55 | 40.056 | 19 | 47.622 |
|  | 55 | 31.994 | 19 | 25.133 |
|  | 55 | 32.427 | 19 | 24.779 |

Таблица 3 – Координаты профилей судового эхолота Kongsberg EA600

| Номер галса | Дата UTC | Время UTC | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гр. | мин. | гр. | мин. |
| L0000 | 30.08.2019 | 19:05 | 54 | 41.71 | 19 | 42.07 |
| L0000 | 30.08.2019 | 22:52 | 54 | 36.89 | 19 | 24.87 |
| L0001 | 30.08.2019 | 22:53 | 54 | 36.88 | 19 | 24.58 |
| L0001 | 30.08.2019 | 22:57 | 54 | 36.95 | 19 | 24.41 |
| L0002 | 30.08.2019 | 22:57 | 54 | 36.95 | 19 | 24.41 |
| L0002 | 30.08.2019 | 23:55 | 54 | 40.48 | 19 | 19.65 |
| L0003 | 30.08.2019 | 23:55 | 54 | 40.48 | 19 | 19.65 |
| L0003 | 31.08.2019 | 00:17 | 54 | 41.50 | 19 | 20.44 |
| L0004 | 31.08.2019 | 00:17 | 54 | 41.50 | 19 | 20.44 |
| L0004 | 31.08.2019 | 01:19 | 54 | 37.68 | 19 | 25.90 |
| L0005 | 31.08.2019 | 01:19 | 54 | 37.68 | 19 | 25.90 |
| L0005 | 31.08.2019 | 01:33 | 54 | 38.66 | 19 | 26.77 |
| L0006 | 31.08.2019 | 01:33 | 54 | 38.66 | 19 | 26.77 |
| L0006 | 31.08.2019 | 02:43 | 54 | 43.17 | 19 | 20.12 |
| L0007 | 31.08.2019 | 02:43 | 54 | 43.17 | 19 | 20.12 |
| L0007 | 31.08.2019 | 03:15 | 54 | 45.39 | 19 | 20.64 |
| L0008 | 31.08.2019 | 03:15 | 54 | 45.39 | 19 | 20.64 |
| L0008 | 31.08.2019 | 04:41 | 54 | 39.74 | 19 | 28.31 |
| L0009 | 31.08.2019 | 04:41 | 54 | 39.74 | 19 | 28.31 |
| L0009 | 31.08.2019 | 05:01 | 54 | 40.96 | 19 | 29.40 |
| L0010 | 31.08.2019 | 05:01 | 54 | 40.96 | 19 | 29.40 |
| L0010 | 31.08.2019 | 06:14 | 54 | 45.73 | 19 | 22.40 |
| L0011 | 31.08.2019 | 06:15 | 54 | 45.72 | 19 | 22.44 |
| L0011 | 31.08.2019 | 10:41 | 55 | 5.92 | 19 | 13.30 |
| L0012 | 31.08.2019 | 14:55 | 55 | 6.07 | 19 | 13.23 |
| L0012 | 31.08.2019 | 15:17 | 55 | 7.89 | 19 | 12.35 |
| L0013 | 31.08.2019 | 15:42 | 55 | 8.20 | 19 | 12.40 |
| L0013 | 31.08.2019 | 16:24 | 55 | 11.69 | 19 | 10.37 |
| L0014 | 31.08.2019 | 16:41 | 55 | 11.67 | 19 | 10.36 |
| L0014 | 31.08.2019 | 17:59 | 55 | 20.41 | 19 | 5.75 |
| L0015 | 31.08.2019 | 18:19 | 55 | 20.41 | 19 | 5.67 |
| L0015 | 31.08.2019 | 18:50 | 55 | 20.35 | 19 | 5.76 |
| L0016 | 31.08.2019 | 20:58 | 55 | 20.31 | 19 | 5.77 |
| L0016 | 01.09.2019 | 03:41 | 55 | 52.74 | 18 | 56.97 |
| L0040 | 06.09.2019 | 08:28 | 55 | 43.45 | 19 | 38.02 |
| L0040 | 06.09.2019 | 11:15 | 55 | 36.40 | 19 | 55.59 |
| L0041 | 06.09.2019 | 11:15 | 55 | 36.40 | 19 | 55.59 |
| L0041 | 07.09.2019 | 05:39 | 54 | 42.11 | 20 | 26.92 |

Таблица 4 – Координаты профилей гидролокатора бокового обзора и эхолота Simrad EA400SP

| Номер галса | Дата UTC | Время UTC | С.Ш. | В.Д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гр. | мин. | гр. | мин. |
| L0005 | 01.09.2019 | 1:12 | 55 | 40.41 | 19 | 0.144 |
| L0005 | 01.09.2019 | 3:41 | 55 | 52.404 | 18 | 57.191 |
| L0027 | 05.09.2019 | 11:27 | 55 | 50.555 | 18 | 56.665 |
| L0027 | 05.09.2019 | 12:26 | 55 | 47.245 | 19 | 5.555 |
| L0028 | 05.09.2019 | 12:26 | 55 | 47.245 | 19 | 5.555 |
| L0028 | 05.09.2019 | 12:40 | 55 | 46.451 | 19 | 7.672 |
| L0029 | 05.09.2019 | 12:40 | 55 | 46.451 | 19 | 7.672 |
| L0029 | 05.09.2019 | 13:35 | 55 | 44.702 | 19 | 12.312 |
| L0029 | 05.09.2019 | 13:51 | 55 | 43.924 | 19 | 14.364 |
| L0030 | 05.09.2019 | 20:12 | 55 | 34.637 | 19 | 14.1 |
| L0030 | 05.09.2019 | 21:26 | 55 | 31.97 | 19 | 23.399 |
| L0031 | 05.09.2019 | 21:26 | 55 | 31.97 | 19 | 23.399 |
| L0031 | 05.09.2019 | 21:37 | 55 | 32.427 | 19 | 24.779 |
| L0032 | 05.09.2019 | 21:37 | 55 | 32.427 | 19 | 24.779 |
| L0032 | 06.09.19 | 00:15 | 55 | 40.449 | 19 | 47.136 |
| L0033 | 06.09.19 | 00:15 | 55 | 40.449 | 19 | 47.136 |
| L0033 | 06.09.19 | 00:19 | 55 | 40.249 | 19 | 47.221 |
| L0034 | 06.09.19 | 00:19 | 55 | 40.249 | 19 | 47.221 |
| L0034 | 06.09.19 | 03:07 | 55 | 31.905 | 19 | 23.893 |
| L0035 | 06.09.19 | 03:22 | 55 | 31.994 | 19 | 25.133 |
| L0035 | 06.09.19 | 06:04 | 55 | 40.056 | 19 | 47.622 |

7. Организационная структура экспедиции:

1) группа руководства,

2) отряд геологии и геоакустики,

3) отряд гидрологии и гидрохимии.

Также на борту судна находились не принимавшие участия в экспедиционных исследованиях участники II-й Международной летней школы БФУ им. И. Канта «Береговая зона моря: исследования, управление и перспективы», «круглого стола» Калининградского регионального отделения общественной организации «Российское геологическое общество» по теме «Полезные ископаемые Балтийского моря: состояние изученности, проблемы и перспективы использования», а также представитель Министерства окружающей среды Польши, выполнявший свои функции во время работ в ИЭЗ Польши.

8. Методы и средства измерения:

Виды работ на станциях:

- вертикальное зондирование многоканальными гидрофизическими зондами;

- отбор проб воды с заданных горизонтов с последующими гидрохимическими анализами на борту судна (определение концентрации кислорода, сероводорода, фосфатов и силикатов, фильтрация воды для сбора взвеси);

- отбор проб донных осадков дночерпателем и герметичной геологической трубкой.

Виды геоакустических исследований:

- геоакустическое профилирование осадков;

- гидролокация бокового обзора.

Оборудование (в скобках указана организация-владелец оборудования):

- гидрофизический мультипараметрический зонд Sea&Sun Tech CTD-90M (Германия) с автономной записью данных на встроенный цифровой накопитель (БФУ им. И. Канта);

- гидрофизический мультипараметрический зонд Idronaut 316 (Италия) с автономной записью данных на встроенный цифровой накопитель (ИО РАН);

- измерительный гидрологический комплекс HYDRO-BIOS MWS 12 Slimline (Германия) для отбора проб воды с заданных горизонтов и одновременного CTD-зондирования;

- батометры Нискина (объемом 1,7, 5, 10 л) для отбора проб морской воды (БФУ им. И. Канта);

- однолучевой двухчастотный эхолот и гидролокатор бокового обзора Simrad EA400SP (38 kHz и 200 kHz) (ИО РАН);

- судовой глубоководный эхолот Kongsberg EA-600 (12 кГц) (ИО РАН);

- двухчастотная спутниковая система позиционирования GPS Trimble SPS461 с двумя приемными антеннами GA530 (ИО РАН);

- датчик перемещений IMU-108 (ИО РАН);

- дночерпатель «Ван-Вина» (площадь захвата 0,1 м2) (ИО РАН);

- геологическая герметичная трубка для одновременного отбора донных осадков и  придонной воды (ИО РАН);

- ручной титратор-дозатор Аквилон АТП-1Д с номинальной вместимостью до 30 мл для определения концентрации растворенного кислорода в воде (ИО РАН);

- спектрофотометр КФК-3КМ (диапазон длин волн 325–1000 нм) для определения концентрации минерального фосфора, минерального кремния и растворенного сероводорода в воде (ИО РАН);

- вакуумный насос KNF Neuberger D-79112 и поликарбонатные воронки Sartorius stedim biotech 16510 емкостью 250 мл для выделения взвешенного осадочного вещества из воды (ИО РАН);

- центрифуга Elmi CM-6M1 для концентрирования клеток магнитотаксисных бактерий в фильтрате (ИО РАН);

- весы чашечные для уравновешивания пробирок перед откручиванием и определения количество образца, отобранного на выделение ДНК магнитотаксисных бактерий (ИО РАН);

- магнитные стенд, колонки сепаратор для отмывки клеток магнитотаксисных бактерий от немагнитотаксисных фосфатным буфером (ФИЦ «Биотехнологии).

9. Краткое содержание выполненной программы исследований

Экспедиция проходила с 29 августа по 7 сентября, в том числе с 30 августа по 1 сентября и с 5 по 7 сентября в ИЭЗ России.

Виды работ, выполненные на станциях в ИЭЗ России, представлены в таблице 5. Также были выполнены геоакустические работы на двух полигонах и на переходах между станциями (см. табл. 2-4).

Таблица 5 – Виды работ на станциях

| № ст. АСВ | Отбор проб воды | Гидролого-гидрохимические исследования | Отбор проб донных осадков |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWS | Батометры | CTD | Взвесь | H2S | О2 | PO4, SiO4 | МТБ | Д/ч | ГГТ |
| 49001 | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  |
| 49002 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 49003 |  | + |  |  | + | + |  | + |  | + |
| 49004 |  | + |  |  | + | + | + |  |  |  |
| 49005 |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 49006 |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 49018 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 49019 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 49020 | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 49021 | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| 49022 | + |  | + | + |  | + | + |  |  |  |
| 49023 | + |  | + | + |  | + | + |  |  |  |
| 49024 | + |  | + | + |  | + | + |  |  |  |

Примечание:

| CTD – гидрофизическое зондирование; H2S – содержание растворенного сероводорода; О2 – содержание растворенного кислорода; РО4 – концентрация фосфора фосфатов; MWS – гидрологический комплекс | Si – концентрация минерального кремния; МТБ – отбор проб воды и грунта для анализа магнитотаксисных бактерий; Д/ч – дночерпатель; ГГТ – герметичная геологическая трубка. |
| --- | --- |

Объем выполненных работ показан в таблице 6.

Таблица 6 – Объем выполненных работ

| № п. п. | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая длина профилей гидролокатора бокового обзора и эхолота-профилографа (EA400), м. миль | 94 |
| 2 | Общая длина профилей судового эхолота-профилографа (EA600), м. миль | 201 |
| 3 | Количество океанологических станций | 13 |
| 4 | Количество колонок донных осадков и придонной воды, отобранных геологической герметичной трубкой | 1 |
| 5 | Количество проб поверхностных осадков (дночерпатель) | 2 |
| 6 | Количество гидрофизических зондирований (зонд Sea&Sun Tech CTD90М) | 5 |
| 7 | Количество гидрофизических зондирований (зонд Idronaut 316) | 4 |
| 8 | Количество станций с отбором проб воды (комплекс MWS Slimline) | 6 |
| 9 | Количество станций с отбором проб воды (отдельные батометры) | 4 |
| 10 | Количество фильтрационных проб для определения концентрации взвеси | 26 |
| 11 | Количество определений растворенного сероводорода | 8 |
| 12 | Количество определений растворенного кислорода | 33 |
| 13 | Количество определений минерального кремния | 36 |
| 14 | Количество определений фосфора фосфатов | 36 |

10. Объем и причины невыполнения запланированных работ:

Из-за закрытия района работ для проведения учений военных кораблей со 02 по 07 сентября 2019 г. не полностью были выполнены запланированные работы по гидролокации бокового обзора и акустическому профилированию дна. Не проведены работы по поиску и идентификации затопленных техногенных объектов на запланированном полигоне из-за запрета на работы в территориальных водах, который стал известен руководству экспедиции только после выхода судна в рейс.

11. Предварительные научные результаты:

1. Глубинный слой гипоксии (содержание кислорода <2 мл/л или концентрация 2,9 мг/л) в Гданьской впадине с апреля 2017 г. поднялся до горизонта 75 м. Придонный слой аноксии и сероводородного заражения достигал горизонта 95 м. Максимальное содержание растворенного сероводорода в центральной части впадины достигало 0,26 мл/л.

2. В северной части Гданьской впадины уточнено положение верхней границы илистых осадков, а в ее южной части – пространственное распространение газонасыщенных илов, в частности, выявлена более сложная конфигурация их ареала по сравнению с имевшимися ранее представлениями.

3. На несколько десятков километров расширен ареал распространения борозд ледовой экзарации (плугмарков) в районе Гданьско-Готландского порога. В осадках балтийского ледникового озера обнаружен материал ледового разноса, что согласуется с представлениями об айсберговом происхождении борозд.

4. В воде и донных осадках получены экспериментальные пробы для изучения магнитотаксисных бактерий, способных в условиях аноксии и гипоксии синтезировать магнитные минералы (в частности, магнетит). Активность этих бактерий отражает окислительно-восстановительные условия. Оставляя после своего отмирания магнитные минералы в осадках и влияя тем самым на магнитные свойства осадков, магнитотаксисные бактерии формируют ценный палеогеографический маркер.

12. Хранение и передача данных:

Пробы морской воды, первичные данные гидрофизических зондирований и геоакустического профилирования переданы для обработки в Атлантическое отделение ИО РАН. Часть проб донных осадков передана в Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (ФИЦ Биотехнологии РАН) для проведения исследования магнитотаксисных бактерий.

13. Особые случаи:

Особых случаев не было.

14. Выводы и предложения:

Экспедиционная программа в ИЭЗ России выполнена не полностью в связи с закрытием района работ и запретом на работы в территориальных водах. Научное оборудование работало штатно. Судовое палубное оборудование и эхолот находятся в работоспособном состоянии. В связи с положительным опытом работы II-й Международной летней школы БФУ им. И. Канта, которая проходила на борту судна во время экспедиции, предлагается в рамках развития концепции «плавучего университета» на регулярной основе использовать П/С «Академик Сергей Вавилов» для проведения в научных рейсах научно-образовательных мероприятий.